Министерство образования Республики Беларусь

Учреждения образования «БЕЛОРУССКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет 	Информационных технологий

Кафедра 	Информационных систем и технологий

Специальность 	1-98 01 03 Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА НА ТЕМУ:

Мобильное приложение «Прием лекарств»

Обучающийся		4 курс, 7 группа								П.А. Осадчий

курс, группа			дата			подпись		И. О. Ф.

Руководитель

дипломного проекта 		к.т.н, доцент								Г. Л. Тимонович

должность, ученая степень, ученое звание		дата		подпись		И. О. Ф.

Заведующий

кафедрой 	 	к.т.н.								Е.А. Блинова

должность, ученая степень, ученое звание		дата		подпись		И. О. Ф.

Консультант		ст. преп.								А.С. Соболевский

должность, ученая степень, ученое звание		дата		подпись		И. О. Ф.

Нормоконтролер		асс.								А.А. Подрез

должность, ученая степень, ученое звание		дата		подпись		И. О. Ф.

Дипломный проект защищен с оценкой

Председатель ГЭК		к.т.н, доцент								В.К. Дюбков

должность, ученая степень, ученое звание		дата		подпись		И. О. Ф.

Минск 2026

.

ФИО

Подпись

Дата

Лист

1

ДП 06.00.ПЗ

Разраб.

Осадчий П.А.

Пров.

Тимонович Г.Л.

Консульт.

Н. контр.

Подрез А.А.

.

Утверд.

Блинова Е.А.

6 Технико экономическое обоснование проекта

Лит.

Листов

11

БГТУ 1-98 01 03, 2026

Соболевский А.С.

У

6 Технико-экономическое обоснование проекта

- 6.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства

Основной целью данного раздела является экономическое обоснование целесообразности разработки мобильного приложения для контроля приёма лекарств, представленного в дипломном проектировании. Для выполнения поставленной цели будут определены экономические показатели, в том числе себестоимость продукта.

Объектом разработки является мобильное приложение приема лекарств, предназначенное для контроля приёма лекарственных препаратов. Целью программного средства, реализуемого в дипломном проекте, является улучшение и систематизация процесса соблюдения режима лечения пациентами. Пользователь имеет возможность создавать расписания приёма лекарств с указанием дозировки и времени, отмечать выполненные приёмы с переключением статусов, получать своевременные напоминания через системные уведомления. Для авторизованных пользователей дополнительно доступны функции просмотра справочной информации о лекарственных препаратах, управления остатками лекарств в персональной аптечке, просмотра статистики соблюдения режима лечения за выбранный период, экспорта отчётов в формате PDF, а также синхронизации данных между несколькими устройствами. Разрабатываемое программное обеспечение отличается от существующих аналогов наличием встроенного гостевого режима, позволяющего начать использование без регистрации, функционалом учёта остатков лекарств в аптечке с автоматическим списанием при отметке приёма, а также возможностью создания собственных лекарств в личную базу.

Способ монетизации – продажа разработанного программного средства и имущественных прав на него заказчику.

В рамках данного раздела необходимо определить затраты, произведённые на всех стадиях разработки описанного программного средства.

- 6.2 Исходные данные для проведения расчётов

Созданная система программ не является принципиально новым программным средством, ввиду наличия большого количества аналогов на рынке мобильных приложений для контроля приёма лекарств, таких как Medisafe, MyTherapy, «Пилюля» и другие. Разработанное приложение относится ко второй группе программ по степени сложности, поскольку включает

ФИО

Подпись

Дата

Разраб.

Провер.

Н. контр.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Время разработки, дней | 52 |
| Основная заработная плата | 5 076,00 |
| Дополнительная заработная плата | 761,40 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения | 1 984,72 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» | 35,02 |
| Расходы на материалы | 24,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги | 0 |
| Прочие прямые затраты | 913,68 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 1 269,00 |
| Себестоимость разработки программного средства | 10 063,82 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 1 006,38 |
| Полная себестоимость программного средства | 11 070,20 |
| Цена без НДС | 14 805,93 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3 735,73 |
| Рентабельность ПС, % | 33,7 |
| Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя | Значение показателя |
| Время разработки, дней | 52 |
| Основная заработная плата | 5 076,00 |
| Дополнительная заработная плата | 761,40 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения | 1 984,72 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» | 35,02 |
| Расходы на материалы | 24,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги | 0 |
| Прочие прямые затраты | 913,68 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 1 269,00 |
| Себестоимость разработки программного средства | 10 063,82 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 1 006,38 |
| Полная себестоимость программного средства | 11 070,20 |
| Цена без НДС | 14 805,93 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3 735,73 |
| Рентабельность ПС, % | 33,7 |

о

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Время разработки, дней | 52 |
| Основная заработная плата | 5 076,00 |
| Дополнительная заработная плата | 761,40 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения | 1 984,72 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» | 35,02 |
| Расходы на материалы | 24,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги | 0 |
| Прочие прямые затраты | 913,68 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 1 269,00 |
| Себестоимость разработки программного средства | 10 063,82 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 1 006,38 |
| Полная себестоимость программного средства | 11 070,20 |
| Цена без НДС | 14 805,93 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3 735,73 |
| Рентабельность ПС, % | 33,7 |

нтр.

Утв.

Осадчий П.А.

Тимонович Г.Л.

Подрез А.А.

Блинова Е.А.

Таблица экономических

показателей

ДП 05.00.ГЧ

Лит.

Лист

Листов

1

1

У

БГТУ 1-98 01 03, 2026

Консульт.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Время разработки, дней | 52 |
| Основная заработная плата | 5 076,00 |
| Дополнительная заработная плата | 761,40 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения | 1 984,72 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» | 35,02 |
| Расходы на материалы | 24,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги | 0 |
| Прочие прямые затраты | 913,68 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 1 269,00 |
| Себестоимость разработки программного средства | 10 063,82 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 1 006,38 |
| Полная себестоимость программного средства | 11 070,20 |
| Цена без НДС | 14 805,93 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3 735,73 |
| Рентабельность ПС, % | 33,7 |
| Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя | Значение показателя |
| Время разработки, дней | 52 |
| Основная заработная плата | 5 076,00 |
| Дополнительная заработная плата | 761,40 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения | 1 984,72 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» | 35,02 |
| Расходы на материалы | 24,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги | 0 |
| Прочие прямые затраты | 913,68 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 1 269,00 |
| Себестоимость разработки программного средства | 10 063,82 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 1 006,38 |
| Полная себестоимость программного средства | 11 070,20 |
| Цена без НДС | 14 805,93 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3 735,73 |
| Рентабельность ПС, % | 33,7 |

о

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Время разработки, дней | 52 |
| Основная заработная плата | 5 076,00 |
| Дополнительная заработная плата | 761,40 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения | 1 984,72 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» | 35,02 |
| Расходы на материалы | 24,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги | 0 |
| Прочие прямые затраты | 913,68 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 1 269,00 |
| Себестоимость разработки программного средства | 10 063,82 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 1 006,38 |
| Полная себестоимость программного средства | 11 070,20 |
| Цена без НДС | 14 805,93 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3 735,73 |
| Рентабельность ПС, % | 33,7 |

нтр.

Соболевский А.С

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Время разработки, дней | 52 |
| Основная заработная плата | 5 076,00 |
| Дополнительная заработная плата | 761,40 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения | 1 984,72 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» | 35,02 |
| Расходы на материалы | 24,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги | 0 |
| Прочие прямые затраты | 913,68 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 1 269,00 |
| Себестоимость разработки программного средства | 10 063,82 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 1 006,38 |
| Полная себестоимость программного средства | 11 070,20 |
| Цена без НДС | 14 805,93 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3 735,73 |
| Рентабельность ПС, % | 33,7 |
| Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя; Значение показателя. Время разработки, дней; 52. Основная заработная плата; 5 076,00. Дополнительная заработная плата; 761,40. Отчисления в Фонд социальной защиты населения; 1 984,72. Отчисления в БРУСП «Белгосстрах»; 35,02. Расходы на материалы; 24,00. Расходы на специальное оборудование и платные услуги; 0. Прочие прямые затраты; 913,68. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 1 269,00. Себестоимость разработки программного средства; 10 063,82. Расходы на сопровождение и адаптацию; 1 006,38. Полная себестоимость программного средства; 11 070,20. Цена без НДС; 14 805,93. Прибыль от реализации, руб.; 3 735,73. Рентабельность ПС, %; 33,7. Наименование показателя | Значение показателя |
| Время разработки, дней | 52 |
| Основная заработная плата | 5 076,00 |
| Дополнительная заработная плата | 761,40 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения | 1 984,72 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» | 35,02 |
| Расходы на материалы | 24,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги | 0 |
| Прочие прямые затраты | 913,68 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 1 269,00 |
| Себестоимость разработки программного средства | 10 063,82 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 1 006,38 |
| Полная себестоимость программного средства | 11 070,20 |
| Цена без НДС | 14 805,93 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3 735,73 |
| Рентабельность ПС, % | 33,7 |

о

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Время разработки, дней | 52 |
| Основная заработная плата | 5 076,00 |
| Дополнительная заработная плата | 761,40 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения | 1 984,72 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» | 35,02 |
| Расходы на материалы | 24,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги | 0 |
| Прочие прямые затраты | 913,68 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 1 269,00 |
| Себестоимость разработки программного средства | 10 063,82 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 1 006,38 |
| Полная себестоимость программного средства | 11 070,20 |
| Цена без НДС | 14 805,93 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3 735,73 |
| Рентабельность ПС, % | 33,7 |

нтр.

| Соболевский А.С. Консульт. Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Время разработки, дней | 52 |
| Основная заработная плата | 5 076,00 |
| Дополнительная заработная плата | 761,40 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения | 1 984,72 |
| Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» | 35,02 |
| Расходы на материалы | 24,00 |
| Расходы на специальное оборудование и платные услуги | 0 |
| Прочие прямые затраты | 913,68 |
| Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 1 269,00 |
| Себестоимость разработки программного средства | 10 063,82 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию | 1 006,38 |
| Полная себестоимость программного средства | 11 070,20 |
| Цена без НДС | 14 805,93 |
| Прибыль от реализации, руб. | 3 735,73 |
| Рентабельность ПС, % | 33,7 |
| Время разработки, дней | 52 |